ForestMRV 土肉桂專區系統

角色矩陣與演示腳本

6/6 系統說明會準備文件 │ v2.11.58 │ 2026-05-29

壹、文件目的與系統定位

本文件為 2026 年 6 月 6 日土肉桂專區葉片收穫監測會計系統說明會準備。對象包含林業保育署臺中分署承辦人員、土肉桂專區合作社代表、契約林農、以及計畫團隊內部成員。文件涵蓋五個系統角色之權責矩陣、五階段操作流程、30 分鐘說明會演示腳本，以及目前已知議題與後續工作。

一、系統定位與計畫脈絡

ForestMRV 為依循 IPCC LULUCF 與 MRV（測量、報告、查證）原則建構的森林監測平臺。針對土肉桂專區，本系統承接以下行政流程：林農申請修枝採取副產物（葉片）→ 林業保育署臺中分署核准並核發法定許可文號 → 林農回報實際葉片採收量 → 結案後資料移交合作社進行共同銷售彙整。

二、現階段與未來移交

現階段（計畫執行期）系統管理員與計畫主持人皆由計畫團隊負責人擔任。計畫結束移交後，系統管理員仍由計畫團隊保留以維護資料完整性；計畫主持人將移交予合作社主席，由合作社接手後續日常營運。林農、審核人員之角色設計於兩階段皆保持一致。

貳、角色與權責矩陣

一、角色定義

| 角色（系統名） | 現階段擔任 | 未來移交對象 | 核心職責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統管理員（admin） | 計畫團隊 | 不變 | 開案、設邊界、人員指派、QAQC 監督 |
| 計畫主持人（pi） | 計畫團隊指派 | 合作社主席 | 方法學設定、樣區規格、邀請成員 |
| 林農（surveyor） | 契約承租林農 | 不變 | 修枝申請、實際葉片採收量回報、結案 |
| 審核人員（harvest_authority） | 林業保育署臺中分署承辦 | 不變 | 核准／駁回／要求補件、核發法定許可文號 |
| 合作社（coop） | 合作社主席 | 升級為計畫主持人 | 唯讀彙整檢視、共同銷售匯出 Excel |

二、權限矩陣對照表

下表列示五個角色於系統七項主要功能之權限對照。「✅」表示具完整存取與操作權；「⚠️」表示部分受限或唯讀；「❌」表示無存取權。權限以Firestore Security Rules 強制執行，介面層 UI gating 為輔助。

| 功能 | admin | pi | surveyor | harvest_authority | coop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案開案 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 上傳／更新專案邊界 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 方法學設定 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 新增樣區與立木 | ✅ | ✅ | ✅（限派任） | ❌ | ❌ |
| 提出修枝申請 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 審核修枝申請 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 填報葉片採收量 | ❌ | ✅ | ✅（限本人） | ❌ | ❌ |
| 合作社彙整檢視 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 匯出 Excel | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |

三、設計原則說明

(一) 邊界資料受法律約束

土肉桂專區作業單元邊界源自合作社與林業保育署簽訂之契約附圖，具法律約束力。系統設計允許 admin 與 pi 修改邊界，但於 6 月 6 日說明會後將視 PI 移交合作社主席之時程，再評估是否將邊界寫入權限收緊至 admin only。

(二) 林農權限單一化

林農（surveyor）角色於本系統內僅負責申請與回報，不得修改邊界、不得審核他人申請、不得跨案讀寫。同一林農於不同專案理論上可被指派不同角色，但於土肉桂專區內角色固定為 surveyor。

(三) 合作社唯讀並具未來升級路徑

合作社現階段為唯讀彙整角色，主要用於共同銷售前彙整各林農已結案之葉片採收量並匯出 Excel。下一輪開發將開放合作社對申請單之留言註記功能（無否決權），協助合作社與林農溝通採收時程或品質要求。未來移交後合作社主席將升級為 pi 角色，接手日常營運。

參、目前系統已實作功能（v2.11.58）

一、5 月 20 日說明會後重要更新

| 版本 | 主要更新 | 對應角色 |
| --- | --- | --- |
| v2.11.40 | B1 文案調整：申請主體＝「修枝」、事後實際量＝「葉片採收」 | 全角色 |
| v2.11.41 | 申請表單精簡：移除預估產出量與用途欄位 | surveyor |
| v2.11.52 | 樣區上傳防呆：偵測誤將專案邊界當樣區上傳 | admin |
| v2.11.53 | 編輯專案雙入口：頂部按鈕＋設定分頁區塊 | admin / pi |
| v2.11.54 | 開案表單支援邊界上傳＋預設邊界一鍵載入 | admin |
| v2.11.55 | 修枝申請三層連動下拉：專區→承租人→作業單元，自動帶出地籍 | surveyor |
| v2.11.56 | Picker 空清單提示精細化：區分三種無資料原因 | admin |
| v2.11.57 | HOTFIX：修 stale closure 導致 picker 不更新 | 全角色 |
| v2.11.58 | 修申請面積欄位 step 精度：允許 4 位小數（1 m² 精度） | surveyor |

二、申請帶出地籍的演示亮點

v2.11.55 為本次說明會主秀。林農於修枝申請表單將依以下三層連動完成作業位置選擇：

(一) 第一層 — 專區

下拉選單列出本專案邊界涵蓋之專區清單。土肉桂專區包含「橫流溪」與「烏石坑」兩個地理區域。

(二) 第二層 — 承租人

依第一層所選之專區自動篩選該區所有契約承租人。橫流溪約有 N 位、烏石坑約有 M 位。系統依姓名字典序排列。

(三) 第三層 — 作業單元

依第二層所選之承租人列出其名下之所有作業單元。每筆顯示作業單元編號（如「14_1_1」或「117-260-01」）、契約面積（ha）、契約樹種摘要。

(四) 自動帶入欄位

完成三層選擇後，系統自動帶入「林班 / 假地號」與「申請修枝面積」兩個欄位（仍可手動編輯覆蓋）。同時於下方顯示「✓ 已帶入下方林班 / 地號欄位」之確認摘要，含 7 欄結構化資料：專區、承租人、作業單元、契約樹種、契約面積、工作站 / 事業區、契約書號。

(五) 結構化資料保留

提交申請時，三層選擇結果以結構化 metadata 儲存至 Firestore（欄位名為 landParcelMeta），供後續合作社彙整、許可單溯源、報表分析使用。申請卡片亦顯示「✓ 系統識別」摘要行，協助林農目視確認未選錯。

肆、6 月 6 日演示腳本（30 分鐘）

一、演示前置作業

建議演示時準備五個瀏覽器帳號（或一台筆電多分頁，登入不同帳號），分別代表系統管理員、計畫主持人、林農、審核人員、合作社五個角色。若無法準備五帳號，可採用簡化版：以系統管理員一個帳號穿越各分頁示範（admin權限涵蓋全部功能），於切換場景時口頭說明「現在切換為某某角色」。

二、演示流程分段

(一) 第 1 段（0-5 分鐘）── 系統概觀與角色介紹

1. 開啟 https://forestry-rs-monitor.web.app 主畫面、確認版本徽章為 v2.11.58。

2. 簡介五個角色及其分工，引用本文件「貳、角色與權責矩陣」之表格。

3. 進入「土肉桂專區葉片收穫監測、會計系統」專案首頁，介紹分頁佈局。

(二) 第 2 段（5-10 分鐘）── 系統管理員開案與邊界準備

1. 切換至系統管理員視角，回到「我的專案」首頁。

2. 點「＋ 新專案」展示開案表單；填入示範資料但不送出。

3. 重點演示「📐 專案邊界（GeoJSON，選填）」區塊內的「📥 預設邊界」下拉。

4. 選擇「土肉桂專區（橫流溪 + 烏石坑，合作社契約）」後按「載入」，展示綠字確認摘要。

5. 說明此預設集為合併檔（橫流溪 45 + 烏石坑 70 = 115 個作業單元），含完整契約 metadata。

6. 切到「地圖」分頁，展示 115 個作業單元邊界疊圖。

(三) 第 3 段（10-15 分鐘）── 林農修枝申請（演示主秀）

1. 切換至林農視角。

2. 點「🌿 修枝申請」分頁，點「＋ 修枝申請」開啟表單。

3. 重點演示三層連動下拉（專區 → 承租人 → 作業單元）。

4. 完成三層選擇後展示自動帶入之「林班 / 地號」欄位與「申請修枝面積」欄位。

5. 展示下方 7 欄結構化摘要「✓ 已帶入下方林班 / 地號欄位」。

6. 補填修枝株數、修枝方式、修枝起訖日、備註後送出申請。

7. 回到申請清單，展示申請卡片上之「✓ 系統識別」摘要行。

8. 點「申請公文稿」展示自動產出之林務署正式公文格式（受文者、主旨、說明、附件）。

(四) 第 4 段（15-20 分鐘）── 審核人員核准

1. 切換至審核人員（林業保育署臺中分署承辦人）視角。

2. 點「📋 修枝審核」分頁，展示待審清單。

3. 開啟剛才送出之申請，演示「核准」流程；填入核准數量（kg）與效期。

4. 確認送出後系統以 Firestore runTransaction 原子產生法定許可文號。

5. 切換回林農視角，展示「許可單」按鈕及其列印出之正式許可格式。

(五) 第 5 段（20-25 分鐘）── 林農回報與結案

1. 切到「🌾 葉片採收回報及結案」分頁。

2. 點開剛核准之案件，演示「填報葉片採收量」（可分批多次回報）。

3. 展示累計回報量 vs 核准量之百分比指示（綠 / 黃 / 紅警示）。

4. 全數回報完成後按「✅ 回報完畢並結案」結束本筆案件。

(六) 第 6 段（25-30 分鐘）── 合作社彙整與 Q&A

1. 切換至合作社視角，點「📊 葉片採收彙整」分頁。

2. 展示已結案案件之依林農 / 狀態彙整表，與「申請量 / 已回報 / 達成率」指標。

3. 演示「匯出 Excel」供共同銷售前資料整理。

4. 預留 Q&A 時間。

伍、已知議題與後續工作

一、6/6 後規劃之開發工作

| 優先序 | 工作項目 | 規模 | 建議完成時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 合作社（coop）對申請單留言註記功能（無否決權） | 1-2 小時 | 6 月中 |
| P1 | 邊界圖檔自動套疊地籍圖以驗證契約面積 | 0.5 天 | 6 月底 |
| P2 | 未來移交時 admin 收緊邊界寫入權至 admin only | 需與合作社協調 | 移交前 |
| P3 | 預設邊界檔從 Hosting 靜態檔遷至 Firestore boundaryPresets 集合（PII 保護） | 1 天 | 視風險評估 |
| P4 | 其他未對照計畫類型補套餐（TRAIN、公園碳匯等） | 1 天 | 下季度 |

二、已知技術限制與風險

(一) 預設邊界檔含承租人姓名 PII

目前合併檔放置於 Hosting 公開靜態目錄，URL 已知者皆可下載。判定為合作社契約半公開資料（林業保育署本身有開放類似 dataset）、demo 演示風險可接受。若 6/6 後利害關係人對 PII 保護有疑慮，可遷至 Firestore 並設 rules 鎖 admin 才能讀。

(二) 烏石坑檔案部分欄位名 UTF-8 截斷

原始檔案（烏石坑土肉桂作業單元.geojson）「契約樹種」「伐木作業」「造林作業」「撫育作業」「契約面積」等欄位名於 export 過程中末字組節被截斷。合併腳本已自動修補，但建議下次匯出時於來源端使用 UTF-8 嚴格模式檢查避免汙染。

(三) 既有舊版邊界需手動升級一次

v2.11.54 以前上傳之邊界僅保留 geometry、未保留 properties。升級至v2.11.55 後，須由 admin 進入「✏️ 編輯專案 → 📐 專案邊界 → 📥 預設邊界 → 載入 → 儲存」一次性升級為含 metadata 之 FeatureCollection。此手動步驟僅需做一次，後續上傳即自動為新格式。

附錄

一、詞彙對照表

| 系統內名稱 | 中文說明 | 權限類別 |
| --- | --- | --- |
| admin / isSystemAdmin | 系統管理員（總管理者） | 頂層 |
| pi | 計畫主持人 | 專案層 |
| surveyor | 調查員（本系統中為林農） | 專案層 |
| harvest_authority | 採取許可審核人員（林業保育署承辦） | 專案層 |
| coop | 林業合作社（彙整觀察者） | 專案層 |
| reviewer | QAQC 查證員 | 專案層 |
| harvestPermit | 修枝申請（含葉片採收） | 資料表 |
| landParcelMeta | 申請單地籍結構化 metadata | 欄位 |
| boundaryGeoJsonStr | 專案邊界（FeatureCollection JSON 字串） | 欄位 |

二、相關文件

本系統其他相關文件存放於 reports/2026-05-mid-demo/，包括：

1. 01-簡報-ForestMRV 系統介紹.pptx：系統整體概念簡報

2. 02-操作手冊-ForestMRV.docx：使用者操作詳細手冊

3. 03-現場練習指南-下午 hands-on.docx：實機操作練習

4. 04-土肉桂採收許可-520 說明會 demo 腳本.md：5/20 demo 原始腳本

5. 05-土肉桂採收許可-520 說明會簡報.pptx：5/20 簡報

三、聯絡窗口

系統技術問題：計畫團隊（陳朝圳教授）。土肉桂專區契約與作業協調：合作社主席。修枝許可審核：林業保育署臺中分署承辦人員。